JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO PARA A PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ/SC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 987/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 003/2024

CONTRATADA: ESTOFARIA CAMPO ERÊ

DATA: 7 de novembro de 2024

Considerando a solicitação formulada pelo responsável legal da empresa contratada, a prorrogação do prazo de execução do contrato n. 003/2024 se faz necessária, tendo em vista o grande volume de trabalho demandado nas reformas, tornando insuficiente o prazo inicialmente acordado.

Dessa forma, considerando a importância da conclusão dos serviços para a melhoria das instalações da Câmara Municipal, AUTORIZO a prorrogação do prazo por mais 20 (vinte) dias.

Atenciosamente,

VILMAR BOMBIERI

Presidente da Câmara Municipal de Campo Erê/SC